Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2022

| Název projektu | Popis projektu | Projektová kancelář | Finanční rozpočet projektu bez DPH | Plánovaný termín započetí projektu | Předpokládaný termín výběrového řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbočky k hlavnímu kanalizačnímu řádu, kanalizační řad | Napojení nepřipojených nemovitostí na hl.kanalizační řad | Jesenická vodohospodářská spol. s.r.o. | 2 200 000,- | 2021 | 2021 |
| Obnova místních komunikací |  | Kareta | 3 109 000,- Dotace 80% | 2022 | Prosinec 2021 |
| Oprava a rekonstrukce technických dílen č.p.4 | Oprava střechy, omítek, komín |  | 1 300 000,- (použití finančních prostředků z prodeje nemovitostí) | 2022 | 2022 |
| Oprava křížů | Hřbitov Skály Hřbitov Dobřečov |  | Dotace | 2022 | 2022 |
| Oprava rybníku v Rešově | Vypuštění, odbahnění | AXIOM engineering s r.o., Pardubice | Předpoklad 1 000 000,- | 2022 | 2022 |
| Veřejné osvětlení Dobřečov (ČEZ výměna NN) | Vedení kabelů VO pod zem | SB Projekt | Předpoklad 500 000,- | Projektová dokumentace 2022, realizace 2022-2023 | 2022 - 2023 |
| Veřejné osvětlení Horní Město (ČEZ výměna NN) | Vedení kabelů VO pod zem |  | Předpoklad 3 000 000,- realizace Cca 200 000,- projekt | Projektová dokumentace 2022-2023; Realizace 2023-2025 | 2023-2025 |
| Rekonstrukce střech na veřejných budovách | Oprava střechy veřejné budovy |  | Předpoklad 700 000,- Kč Dotace | 2021-2023 | 2021-2023 |
| Studie na výstavbu rodinných domů |  |  |  | 2022 |  |
| Oprava chodníků |  | Ing. Smitalova ATELIS Olomouc | Dotace | 2023 |  |
| Výměna zdroje tepla v Mateřské škole Horní Město | Výměna zdroje tepla v Mateřské škole Horní Město + rekonstrukce teplovodní otopné soustavy | Regulus spol.s.r.o., Praha | 3 000 000 kotlíkové dotace (tepel.čerpadla); Předpoklad 500 000,- kotel na tuhá paliva (bez rek.otopné soustavy | 2023 | 2023 |
| Výměna zdrojů tepla v obecních budovách a ZŠ | Výměna zdrojů tepla v obecních budovách Z |  | Předpoklad 700 000,- Kč | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Obnova kulturních památek Zachování kulturního a přírodního dědictví | Č.p. 198 Oprava venkovního pláště, verendy, podhledů, venkovního prostranství | Ing. David Řehánek | Předpoklad 2 000 000,- Dotace OPŽP, národní zdroje, vlastní prostředky | 2022 zpracování projektu 2023 realizace | 2023 |
| Otevření podzemí veřejnosti | Prohlídkové trasy, propagace |  | 50 000,- | 2023 |  |
| Revitalizace území po těžbě ve Skalách u Rýmařova v k.ú. Skály u Rýmařova | Revitalizace a resocializace území postiženého činností po těžbě | KONEKO | 15 673 590,- 100% Dotace |  | 2022 - 2025 |
| Odvodnění Paduána |  |  |  | 2022 | 2023 |

Schváleno v Zastupitelstvu obce dne: 8.12.2021

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2019 – 2021

| Název projektu | Dotace | Zahájení prací | Ukončení prací | Celkové náklady bez DPH | Dotace bez DPH | Vlastní podíl obce bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajištění hornicky postiženého území pod centrem obce Horní Město v období 2017 – 2019/2020 | 100% MPO | 1. a 2.etapa 2014 - 2016 3. etapa 2017-2020 | 30.7.2020 | 9 446 400 | 9 446 400 | 1 983 744 (DPH) |
| Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě | 95% MMR | 1.6.2020 | 5.10.2020 | 2 256 049,55 | 2 374 789 | 118 739,45 |
| Rekonstrukce stávajících ČOV v k.ú. Horní Město | 63,75% SFŽP 3´0 MSK | 18.5.2020 | 30.9.2021 | 29 842 962,45 | 13 568 812 | 16 274 150 |
| Zdroje pitné vody - Propojení stávajícího vodovodu ve Stříbrných Horách | 80% SFŽP | 12.7.2021 | 1.9.2021 | 392 532,80 | 314 026 Kč | 78 506, 56 |